|  |  |
| --- | --- |
| **HU1: Ingresar al sistema con inicio de sesión** | |
| **Como** | Usuario del sistema |
| **Quiero** | Ingresar al sistema con una cuenta y contraseña |
| **Para** | Tener acceso a las opciones de la aplicación web |

|  |  |
| --- | --- |
| **HU2: Gestionar (CRUD) Secretarias** | |
| **Como** | Administrador |
| **Quiero** | Crear, leer, editar y eliminar CRUD secretarios |
| **Para** | Tener acceso a todas las funcionalidades del sistema |

|  |  |
| --- | --- |
| **HU3: Gestionar (CRUD) Gerentes** | |
| **Como** | Administrador |
| **Quiero** | Crear, leer, editar y eliminar CRUD secretarios |
| **Para** | Tener acceso a todas las funcionalidades del sistema |

|  |  |
| --- | --- |
| **HU4: Generar Recibos** | |
| **Como** | Secretaria |
| **Quiero** | Agregar registros de venta |
| **Para** | Tener control inscritos |

|  |  |
| --- | --- |
| **HU5: Generar reportes** | |
| **Como** | Secretaria |
| **Quiero** | Agregar registros |
| **Para** | Tener control de las ganacias |

Product Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de**  **usuario** | **Descripción** | **Prioridad** |
| **HU1 (Spike)** | **Captura de requisitos** | 0 |
| **HU2 (Spike)** | **Modelado del sistema** | 0 |
| **HU3 (Spike)** | **Configuración del proyecto Software** | 0 |
| **HU1** | **Ingresar al sistema con inicio de sesión** | 1 |
| **HU2** | **Gestionar (CRUD) secretarias** | 1 |
| **HU3** | **Gestionar (CRUD) Gerente** | 1 |
| **HU4** | **Gestionar (CRUD) Recibos** | 1 |
| **HU5** | **Generar reportes** | 2 |

Sprint Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint / Entregable** | **HU** | **Descripción** |
| **Sprint cero** | **HU1 (spike)** | **Captura de Requisitos** |
| **HU2 (spike)** | **Modelado del Sistema** |
| **HU3 (spike)** | **Configuración del Proyecto Software** |
| **Primer Sprint** | **HU1** | **Ingresar al sistema con inicio de sesión** |
| **HU2** | **Gestionar (CRUD) Secretarias** |
| **HU3** | **Gestionar (CRUD) Gerente** |
| **HU4** | **Gestionar (CRUD) Recibos** |
| **Segundo Sprint** | **HU5** | **Generar Reportes** |